**6. ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий :(местонахождение дворовой территории, виды и объемы работ, сметная стоимость работ) |  Управляющие организации, МКУ Служба городского хозяйства» |  01.07.2017 |  01.10.2017 |  Благоустройство дворовых территорий |  1. Организация работы по заключению договоров управляющими организациями на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | **Показатель 1** (Количество комплексно благоустроенных дворовых территорий)**Показатель 2** (Доля комплексно благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий)**Показатель 3** (Охват населения комплексно благоустроенными дворовыми территориями) |
| 2.Выполнение мероприятий по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования :(местонахождение территории, виды и объемы работ, сметная стоимость работ) |  МКУ Служба городского хозяйства» |  01.07.2016 |  01.10.2017 |  Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования |  1.Проведение конкурсных процедур по отбору подрядной организации.2. Заключение договора на выполнение работ.3. Выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемой территории  | **Показатель 1** (Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования)Показатель 2 (Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования) |
| 3.Утверждение (корректировка) правил благоустройства поселений  |  | 01.03.2017 | 31.11.2017 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края». |  |  |
| 4.Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 -2022 годы |  МКУ Служба городского хозяйства» | 01.07.2017 | 31.12.2017г. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов. набережных и т.д.) муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края». |  |  |

|  |
| --- |
| **7. Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации | Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого на период 2014-2019гг. |
| ЦЕЛЬ: Создание системы комплексного благоустройства территории, направленной на улучшение качества жизни жителей муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |
| Формирование современной городской среды на 2017 год |   |   |   |   |   |   |   |   | **15177,87** |   |   |   |   |
| **Задача 1 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий:**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10 118,58** |  |  |  |   |
| Субсидии краевого бюджета | МКУ "СГХ" |   |   |   |   |   |   |   | 10 018,40 |   |   |   |   |
| Софинансирование из местного бюджета | МКУ "СГХ" |   |   |   |   |   |   |   | 100,18 |   |   |   |   |
| Оплата за долю муниципальных помещений | МКУ "СГХ" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 2 Выполнение мероприятий по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования:**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 059,29** |  |  |  |   |
| Субсидии краевого бюджета | МКУ "СГХ" |   |   |   |   |   |   |   | 5 009,20 |   |   |   |   |
| Софинансирование из местного бюджета | МКУ "СГХ" |   |   |   |   |   |   |   | 50,09 |   |   |   |   |
| Оплата экспертизы достоверности сметной стоимости | МКУ "СГХ" |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |