Приложение № 4 к Соглашению

от 24.04.2018г. № 168/С

Акт приемки

объекта приемочной комиссией

от « 31 » июля 2018г.

 Приемочная комиссия, созданная в составе:

председателя

Н.А. Петровской Главы города Шарыпово

и членов комиссии:

Д.Е. Гудкова Первого заместителя Главы города Шарыпово

Ю.В. Саулова Директора Шарыповского филиала ГПКК «Балахтинское ДРСУ»

А.С. Жилейкина Депутата Шарыповского городского Совета депутатов

Е.В. Рачеевой Начальника отдела экономики и планирования Администрации города

 Шарыпово - секретаря комиссии по безопасности дорожного движения

В.Н. Чайникова И.о. директора МКУ «СГХ»

УСТАНОВИЛА:

 1. Заказчиком – Муниципальным казенным учреждением «Службой городского хозяйства» г. Шарыпово Красноярского края предъявлены к приемке законченные работы по объекту: ремонт автомобильных дорог на территории г. Шарыпово в 2018 году, выполненные на средства субсидии, предоставленные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

 2. Строительно-монтажные работы осуществлялись подрядчиком - Шарыповским филиалом ГПКК «Балахтинское ДРСУ».

 3. Рабочая документация на ремонт разработана МКУ «СГХ».

 4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного расчета и ведомости дефектов, утвержденных Главой города Шарыпово Красноярского края, получателя средств субсидии.

 5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:

начало работ: 13.06.2018 г.

окончание работ: 31.07.2018 г.

 6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект ремонт автомобильных дорог на территории г. Шарыпово в 2018 году имеет следующие основные показатели:

 6.1. переулок Медицинский:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | До ремонта | После ремонта |
| 1 | Ширина проезжей части, м  | 15,8 | 15,8 |
| 2 | Ширина обочин, м | - | - |
| 3 | Длина участка ремонта, пм | 310 | 310 |
| 4 | Материал: |  |  |
| 4.1 | проезжей части | Асфальтобетонная смесь | Асфальтобетонная смесь |
| 4.2 | обочин | - | - |
| 5 | Трубы шт./пм | - | - |
| 6 | Водоотвод (канавы, кюветы), пм | - | - |

В отношении мостового сооружения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | До ремонта | После ремонта |
| 1 | Категория автодороги | - | - |
| 2 | Длина моста | - | - |
| 3 | Материал | - | - |
| 4 | Длина подходов (в случае устройства)  | - | - |
| 5 | Габарит по ширине | - | - |
| 6 | Ограждения: | - | - |
| 6.1 | На мосту | - | - |
| 6.2 | На подходах | - | - |

 6.2. участок автомобильной дороги проспекта Байконур

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | До ремонта | После ремонта |
| 1 | Ширина проезжей части, м  | 14,8 | 14,8 |
| 2 | Ширина обочин, м | - | - |
| 3 | Длина участка ремонта, пм | 280 | 280 |
| 4 | Материал: |  |  |
| 4.1 | проезжей части | Асфальтобетонная смесь | Асфальтобетонная смесь |
| 4.2 | обочин | - | - |
| 5 | Трубы шт./пм | - | - |
| 6 | Водоотвод (канавы, кюветы), пм | - | - |

В отношении мостового сооружения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | До ремонта | После ремонта |
| 1 | Категория автодороги | - | - |
| 2 | Длина моста | - | - |
| 3 | Материал | - | - |
| 4 | Длина подходов (в случае устройства)  | - | - |
| 5 | Габарит по ширине | - | - |
| 6 | Ограждения: | - | - |
| 6.1 | На мосту | - | - |
| 6.2 | На подходах | - | - |

6.3. участок автомобильной дороги по улице Ветеранов: от пер. Медицинского до проспекта Байконур в городе Шарыпово:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | До ремонта | После ремонта |
| 1 | Ширина проезжей части, м  | 13,8 | 13,8 |
| 2 | Ширина обочин, м | - | - |
| 3 | Длина участка ремонта, пм | 156 | 156 |
| 4 | Материал: |  |  |
| 4.1 | проезжей части | Асфальтобетонная смесь | Асфальтобетонная смесь |
| 4.2 | обочин | - | - |
| 5 | Трубы шт./пм | - | - |
| 6 | Водоотвод (канавы, кюветы), пм | - | - |

В отношении мостового сооружения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | До ремонта | После ремонта |
| 1 | Категория автодороги | - | - |
| 2 | Длина моста | - | - |
| 3 | Материал | - | - |
| 4 | Длина подходов (в случае устройства)  | - | - |
| 5 | Габарит по ширине | - | - |
| 6 | Ограждения: | - | - |
| 6.1 | На мосту | - | - |
| 6.2 | На подходах | - | - |

7. Фактические затраты 12 722 100,00 руб.;

в том числе средства краевого бюджета 12 596 100,00 руб.;

в том числе средства местного бюджета 126 000,00 руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Объект сдал:Подрядчик:Директор Шарыповского филиалаГПКК «Балахтинское ДРСУ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. СауловМ.П. | Объект принял:Заказчик:И. о. директора МКУ «СГХ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. ЧайниковМ.П. |

 Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации, провела дополнительные замеры.

Предъявленный к приемке объект: ремонт автомобильных дорог на территории г. Шарыпово в 2018 году, принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Петровская

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. Е. Гудков

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Саулов

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Жилейкин

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Рачеева

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Чайников