Блок № 1

В 2018 году продолжена работа по благоустройству дворовых и общественной территории и созданию комфортной городской среды.

860 млн. рублей средств субсидий выделено на благоустройство городских округов в Красноярском крае в 2018 году.

МО город Шарыпово получило средств субсидий краевого и федерального бюджета:

- 12 746 400 руб. на благоустройство дворовых территорий

- 4 677 100 руб. на благоустройство общественной территории.

Программа имеет 2 направления:

- Благоустройство дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню работ:

Минимальный перечень состоит из освещения дворовой территории, установки скамеек и урн, ремонта дворовых проездов. Софинансирование заинтересованных лиц составляет минимум 2 % от сметной стоимости работ (2,3,5).

Дополнительный перечень состоит из оборудования детских и (или) спортивных площадок, озеленение придомовой территории, оборудование автомобильных парковок. Софинансирование заинтересованных лиц составляет минимум 20 % от сметной стоимости работ.

На 2018год до 20.10.2017года поступили заявки с пакетами документов от 63 многоквартирных домов. В оценке по утвержденным критериям приняли участие 63 многоквартирных дома. В соответствии с критериями оценки им присвоены баллы от 34 до 28.

Критерии оценки:

| № | Критерии отбора | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Технические критерии |
| 1 | Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома от 10 до 15 лет от 16 до 25 лет от 26 до 35 лет свыше 35 лет | 1 3 5 6 |
| 2 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в текущем году (при наличии договора на СМР) | 2 |
| 3 | Предоставление копии кадастрового паспорта на дворовую территорию* | 2 |
| 4 | Отсутствие кадастрового паспорта на дворовую территорию | 1 |
| Организационные критерии |
| 5 | Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросам повестки общего собрания собственников помещений | 67% - 5 70% - 6 80% - 7 90% - 8 100%- 9 |
| 6 | Участие собственников в благоустройстве территории за последние пять лет (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.) | До 10 баллов |
| 7 | Избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ ** | 2 3 |
| 8 | В многоквартирном доме выбран и реализован способ управления товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) | 3 |
| 9 | Количество квартир в домах, прилегающих к дворовой территории: до 50 от 51 до 100 от 101 до 150 от 151 до 200 свыше 201 | 2 3 4 5 7 |
| Финансовые критерии |
| 10 | Доля финансового участия собственников помещений по минимальному перечню работ | 2% - 0 более 3% - 3 более 5% - 5 |
| 11 | Доля финансового участия собственников помещений по дополнительному перечню работ | 20% - 0 баллов более 20% - 1 баллов более 30% - 3 баллов |
| 12 | Наличие принятого решения по доли финансового участия иных заинтересованных лиц (спонсоры) | Балльная оценка соответствует округленному до целого числа значению процента софинансирования |
| 13 | Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в зависимости от среднего уровня оплаты за жилое помещение коммунальные услуги по муниципальному образованию *** | средний по МО - 0 выше среднего на 0,1% - 1 выше среднего на 0,2 % - 2 выше среднего на 0,3% -3 |

Включению в муниципальную программу подлежат дворовые территории, набравшие наибольшее количество баллов на общую сумму, не превышающую размер выделенных субсидий на 2018год. С учетом 6 дворовых территорий, оставшихся с 2017года из ранжированного перечня, на 2018год 4 многоквартирных дома, набравшие большее количество баллов.

30 октября Общественной комиссии по развитию городской среды на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» принято решение о включении 10 дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу на 2018год:

|  | Адрес МКД | Балл | Сметная стоимость благоустройства дворовых территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Шарыпово, микрорайон 2, д.18 | 33 | 1 392 100 |
| 2 | г. Шарыпово, микрорайон 2, д. 3 | 33 | 1 640 920 |
| 3 | рп Дубинино, ул Пионеров КАТЭКа, д. 33 | 30 | 1 411 644 |
| 4 | рп Дубинино, ул Комсомольская, д. 32 | 29 | 588 947 |
| 5 | рп. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 16 | 28 | 385 364 |
| 6 | г. Шарыпово, мкр 3-й, д. 14 | 28 | 379 048 |
| 7 | рп. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 28 | 34 | 4 696 335 |
| 8 | г. Шарыпово, микрорайон Пионерный, д. 22 | 34 | 1 008 229 |
| 9 | г. Шарыпово, микрорайон 1, д. 10 | 33 | 1 112 991 |
| 10 | г. Шарыпово, микрорайон Пионерный, д. 24 | 33 | 671 641 |
|  | Всего: |  | 13287219 |

На 10 дворовых территориях выполнялись работы из минимального перечня - ремонт дворовых проездов, в 2 домах плюс работы по дополнительному перечню; в 3 доме 2 микрорайона – ремонт тротуара, в МКД № 33 по ул. Пионеров КАТЭКа - оборудование парковки, детской строптиво-игровой площадки и ремонт тротуара.

Протоколы проведения собраний собственников в многоквартирных домах направлялись на проверку и согласование в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий общественной комиссией и уполномоченными представителями собственников многоквартирных домов утверждены дизайн-проекты проекты благоустройства.

Специалистами МКУ «СГХ» подготовлена и согласована с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства сметная документация.

Подготовлена аукционная документация, выполнены по размещению ЕС по закупкам, проведены электронные аукционы и заключены 2 муниципальных контракта:

- № 0319300044318000018-0060029-01 от 13.06.2018 с ООО «Возрождение» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Шарыпово в 2018 году (срок окончания работ – 15.10.2018г.)

- № 5 от 02.07.2018г. с МП «ДЦОиБ» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории гп. Дубинино (срок окончания работ -28.09.2018г.)

По всем дворовым территориям работы выполнены в полном объеме.

Праздники дворов после благоустройство проведены во дворах многоквартирных домов:

- № 10 первого микрорайона – 25 августа 2018г.

- № 33 Пионерного микрорайона – 14 октября 2018года.

- Благоустройство общественной территории.

В результате инвентаризации определено 10 общественных территорий.  С 9 января по 9 февраля 2018года шарыповцы могли проголосовать, какое общественное пространство в городе они хотели бы благоустроить в этом году. Прием предложений был нужен, чтобы отобрать из 10 имеющихся в  объектов наиболее предпочтительные для жителей.

По итогам подсчета предложений общественной комиссией произведен отбор трех общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году:

Парк «Центральный» - 684 предложения (присвоен № 1)

Парк «Энергетиков» - 34 предложения (присвоен № 2)

Парк «Победы» - 18 предложений (присвоен № 3)

На отобранные общественные территории проектной организацией ООО «Творческая мастерская Рыжкова Н.В.» были разработаны фор-эскизы. Данные фор-эскизы проходили защиту на заседании экспертной комиссии, созданной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. После чего данные фор-эскизы были размещены на официальном сайте газеты «Огни Сибири».

Для выбора одного из 3-х отобранных объектов постановлением администрации города Шарыпово от 28.02.2018 №62 было назначено голосование на 18 марта 2018 года. Местами для голосования определены адреса территориальных избирательных участков. Планшеты с фор-эскизами были размещены на территориальных избирательных участках.

20.03.2018г. общественной комиссией по развитию городской среды подведены итоги рейтингового голосования и определена территория -  парк Центральный: входная группа с фонтаном, набравшая (6299голосов) - 73,7% от принявших участие в голосовании.

После определения объекта была разработана проектно-сметная документация на устройство фонтана, благоустройство территории и устройство сетей водоснабжения и электроснабжения фонтана.

Подготовлена аукционная документация и размещена информация по отбору подрядных организаций в Единой Информационной Системе в сфере закупок.

Всего финансирование на благоустройство общественной территории составило 5144,810руб., из них софинансирование из местного бюджета – 467,710руб.

Муниципальный контракт № 0319300044318000021-0060029-01 на выполнение работ по устройству фонтана заключен с ООО «Лига» -18.06.2018года на сумму 2984532,35руб., 20.06.2018года подрядчик приступил к выполнению работ.

На выполнение работ по благоустройству территории заявился один единственный участник, который 13.07.18г. направил Заказчику Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с тем, что фактическая стоимость доставки брусчатки значительно превышает заложенную в смете. Контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

Аукционная документация была подготовлена заново, из перечня работ была исключена входная арка и сети электроснабжения (размещены отдельным контрактом), увеличены средства на доставку брусчатки из Красноярска.

Аукцион размещен повторно, заключен муниципальный контракт с ООО «ААСтрой» № 0319300044318000030-0060029-01 от 31.08.2018г. на сумму 1707613,65руб. с учетом доп. соглашения на устройство подстилающего слоя из ПГС – 83107,23руб.;

Муниципальный контракт № 8 на устройство сетей электроснабжения и уличного освещения площадки заключен с ООО «Синергия» 24.08.2018г. по итогу запроса котировок цен на сумму 452664руб.

Кроме этого за счет средств городского бюджета ООО «Синергия» были выполнены работы по устройству сетей водоснабжения фонтана в рамках муниципального контракта на сумму 100000руб.

Работы по благоустройству общественной территории выполнены в полном объеме.

6 октября состоялось торжественное открытие входной группы в парк Центральный с фонтаном.

Блок №2

В целях реализации программы ОМС проделана огромная работа в очень сжатые сроки, в соответствии с обязательствами, разработанными Минстроем Красноярского края и подписанными Главой города Шарыпово.

Постановлением администрации города от 10.07.2017 года № 128 разработаны и утверждены следующие порядки:

Приложение № 1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 год и критерии отбора многоквартирных домов:

Приложение № 2 Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;

Приложение № 3 Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской среды на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

Приложение № 4 Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

Утверждена муниципальная программа формирования современной городской среды на 2017 год с учетом результатов общественного обсуждения (Постановление Администрации города Шарыпово №70 от 20.04.2017).

1. В целях утверждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы сформирован проект муниципальной программы, который был размещен на сайте Администрации города Шарыпово для обсуждения 18.07.2017г. Предложений и замечаний не поступило. 4августа 2017года на заседании общественной комиссии проект муниципальной программы рекомендован к утверждению.

Постановлением Администрации города Шарыпово от 12.10.2017 № 200 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы», которая включает:

адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве;

адресный перечень всех общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

адресный перечень объектов недвижимого имущества;

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков.

Организовано проведение общих собраний собственников помещений в 63 многоквартирных домов о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 год.

Решением общественной комиссии утвержден перечень дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018год (Протокол № 9 от 30.10.2017):