Приложение №1

к распоряжению Администрации

 города Шарыпово

 от 10.03.2020 №271

**План мероприятий по подготовке и проведению**

**санитарной уборки территорий городского округа города Шарыпово**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Информирование жителей города о проведении недели санитарной уборки города через средства массовой информации | Могилюк И.Г. | до 17.04.2020 г. |
| 32 | Закрепление территорий города за предприятиями, учреждениями и организациями с четким определением границ участков уборки и назначения ответственных, за санитарное состояние территорий | Шайганова И.В.Сухинин Н.Н.Кулакова Л.В.Рачеева Е.В. | до 17.04.2020 г. |
| 43 | Проведение работы по привлечению общественных организаций, трудоспособных граждан для участия в санитарной уборке города. | Руководители жилищно-эксплуатационных предприятий | до 17.04.2020 г. |
| 54 | Обеспечение автотранспортом для вывоза мусора с территорий : |  | с 20.04.2020 г.до 30.04.2020 г. |
| города Шарыпово, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями, согласно приложению №2 (за исключением ведомственных территорий) | Директор МКУ «Служба городского хозяйства» И.В. Шайганова |
| поселка Дубинино и поселка Горячегорск | Начальник ТО г.п. Дубинино и Горячегорск Л.В. Кулакова  |
| 35 | Обеспечение участников субботника инвентарем, тарой, мешками. | Руководители предприятий, организаций, учреждений, заведений. | до 20.04.2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 76 | Организация участия школьников, студентов и другой учащейся молодежи в проведении санитарной уборки территорий, закрепленных за учебными заведениями  | Когданина Л.А.Буйницкая Л.Ф. | с 20.04.2020 г.до 30.04.2020 г. |
| Д7 | Обеспечение контроля за ходом санитарной уборки города | Шайганова И.В., Сухинин Н.Н., Рачеева Е.В., Кулакова Л.В. | с 20.04.2020 г. до 30.04.2020 г. |
| 18 | Проведение рейда по результатам выполнения работ по санитарной уборке города  | Шайганова И.В., Сухинин Н.Н., Рачеева Е.В., Кулакова Л.В.,  | до 08.05.2020 г. |
| 19 | Предоставление отчетов ответственных лиц о проведении санитарной уборки города. | Руководители предприятий, организаций, учреждений, заведений. | до 08.05.2020 г. |
| 110 | Предоставление материалов о проведении санитарной уборки города для публикации в средствах массовой информации | Шайганова И.В., Сухинин Н.Н., Рачеева Е.В., Кулакова Л.В. | до 22.05.2020 г. |