Приложение № 2

к распоряжению

Администрации города Шарыпово

от 15.03.2019 № 246

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению работ, связанных с пропуском паводковых вод на территории города Шарыпово в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС и ПБ с повесткой: «Организация и проведение работ по пропуску весенних паводковых вод» | До 15 апреля | Заместитель Главы города по общим вопросам | Члены КЧС и ПБ |
| 2. | Уточнить состав сил и средств для выполнения работ по предупреждению, локализации и ликвидации последствий подтоплений | До 01 апреля | Главный специалист по вопросам мобилизационной работы, ГО, ЧС и пожарной безопасности Администрации города Шарыпово | Главы Администраций п. Горячегорск и п. Дубинино, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 3. | Провести очистку ливневой канализации. Организовать вывоз мусора. | До 01 апреля | МКУ «Служба городского хозяйства» | Руководители учреждений, организаций (по согласованию) |
| 4. | Организовать посты наблюдения за паводковой обстановкой на территории города Шарыпово | На период паводка | Главный специалист по вопросам мобилизационной работы, ГО, ЧС и пожарной безопасности Администрации города Шарыпово | Руководители учреждений, организаций (по согласованию) |
| 5. | Проводить мониторинг изменения уровня паводковых вод на территории города Шарыпово | На период паводка | Главный специалист по вопросам мобилизационной работы, ГО, ЧС и пожарной безопасности Администрации города Шарыпово | Руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 6. | Периодически производить освещение в местной печати, на сайте администрации информации о ситуации, складывающейся во время паводка, а также действия населения в случае угрозы затопления | С 12 марта до окончания паводка | Главный специалист по экспертно-аналитической работе | Шарыповский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю», ФГКУ «11 отряд ФПС по Красноярскому краю» |
| 7. | Усилить контроль за качеством питьевой воды, подающейся населению | На период паводка | ООО «СВР», ООО «ЦРКУ», ПАО «Красноярскэнергосбыт» | ООО «СВР», ООО ЦРКУ (работники по согласованию) |
| 8. | Подготовить силы и средства для откачки паводковых вод | До 01 апреля | МКУ «Служба городского хозяйства» | Руководители учреждений, организаций (по согласованию) |
| 9. | Проводить откачку паводковых вод в низменных местах. | В период снеготаяния | МКУ «Служба городского хозяйства» | Руководители учреждений, организаций (по согласованию) |
| 10. | Провести чернение льда на реке Темра в районе микрорайона Пионерный (по необходимости) | До 01 апреля | МКУ «Служба городского хозяйства» | Руководители учреждений, организаций (по согласованию) |
| 11. | Произвести пиление льда на участках возможного образования заторов пропуска талых вод (по необходимости) | До 01 апреля | МКУ «Служба городского хозяйства» | Руководители учреждений, организаций (по согласованию) |
| 12. | Проводить разъяснительную работу с населением по действиям в случаях угрозы возникновения подтопления | С 03 марта до окончания паводка | Главный специалист по вопросам мобилизационной работы, ГО, ЧС и пожарной безопасности Администрации города Шарыпово, Главы п. Горячегорск, п. Дубинино | Представители учреждений подведомственных Администрации города Шарыпово |