**Администрация города Шарыпово**

**Город Шарыпово Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.11.2016 № 215

О внесении изменений и дополнений

в постановление от 04.10.2013 №241

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие транспортной

системы муниципального образования

«город Шарыпово Красноярского края»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Устава города Шарыпово, постановлением администрации города Шарыпово от 30.07.2013 № 171 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013 №241 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»» (в редакции от 12.10.2016 №186) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению «муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»» изменить, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово», но не ранее 01 января 2017 года и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Шарыпово в сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Шарыпово А.С. Погожев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ППриложение к Постановлению  Администрации города Шарыпово  от 11.11.2016г. № 215  Приложение к Постановлению  Администрации города Шарыпово  от 04.10.2013г. № 241 |

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы муниципального образования

«город Шарыпово Красноярского края»

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края (далее – Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации города Шарыпово от 30.07.2013г. № 171 (в ред. 01.10.2014г. №228, от 11.04.2016г. №45) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»;  Распоряжение Администрации города Шарыпово от 30.06.2016 № 904 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края на 2017-2019 годы». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение  «Служба городского хозяйства» |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Администрация города Шарыпово; |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма:  1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог;  2. Повышение безопасности дорожного движения. |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог;  2. Безопасность дорожного движения и повышение доступности транспортных услуг для населения муниципального образования город Шарыпово |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2019 гг. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых показателей на долгосрочный период | **Целевые показатели:**  1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети;  2.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района).  **Показатели конечных результатов реализации программы:**  1.Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию до 44,9% к 2019году;  2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности сети – 6,90% к 2019 году;  3.Количество средств регулирования дорожного движения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов – 1760 ед. к 2019 году;  4.Фактическое выполнение программы пассажирских перевозок по муниципальному заказу к утвержденной программе – 100% ежегодно. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Выполнение мероприятий программы в 2014 - 2019 годах предусматривает финансирование – 215 135,65 тыс. руб., в том числе по годам и источникам:  2014 г. – 31 209,47 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 16 729,87 тыс. руб.;  Краевой бюджет – 14 479,60 тыс. руб.;  2015 г. – 55 198,81 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 21 730,61 тыс. руб.  Краевой бюджет – 33 468,20 тыс. руб.;  2016 г. – 60 956,80 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 27 125,10 тыс. руб.  Краевой бюджет – 33 831,70 тыс. руб.;  2017 г. – 22 590,19 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 22 590,19 тыс. руб.;  2018 г. – 22 590,19 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 22 590,19 тыс. руб.;  2019 г. – 22 590,19 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 22 590,19 тыс. руб.  Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета |

**2.Характирискика текущего состояния транспортной системы**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования составляет 208,1 км., в том числе с твердым покрытием – 196,0 км. Автомобильные дороги с усовершенствованным типом покрытия в объеме 140,2 км. Протяженность грунтовых дорог составляет 12,1 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 96%.

Также на территории муниципального образования имеется 14 мостов общей протяженностью 229,8 погонных метров, в том числе 9 автомобильных, из которых: 4 водопропускные трубы в полотне автомобильных дорог и 5 пешеходных мостов. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 0,05 километров дорог на 1000 квадратных метров территории;

В целях организации дорожного движения в настоящее время на перекрестках дорог в городе Шарыпово установлено 13 светофорных объектов (3 из них устарели и требуют замены). На территории города Шарыпово, поселка Дубинино и Горячегорск установлено около 1628 знаков с дорожной информацией, имеются щиты маршрутного ориентирования.

Основной проблемой дорожного комплекса на протяжении длительного периода времени является недостаточное финансирование данного направления.

С 2008 года муниципальное образование получает субсидии краевого бюджета на ремонт автомобильных дорог. За эти годы выполнен ремонт 23,2 км дорог. Так же требуют ремонта и многие тротуары, построенные более 30лет назад. На улицах малоэтажной застройки, построенных в последние годы, отсутствуют как дороги с твердым покрытием, так и сети уличного освещения. Требуют реконструкции мосты через реку на улицах Октябрьская и Ленина, которые построены более 60лет назад.

Муниципальное образование не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для ремонта и реконструкции, но и для обеспечения всего комплекса работ по содержанию автодорог.

Количественный рост автомобильного парка и современных транспортных средств приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Для выполнения работ по развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципальное образование ежегодно принимало участие в конкурсе на получение средств субсидий краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013годы, утвержденной постановлением правительства Красноярского края от 20.11.2010года № 570-п.

В 2013 году в рамках вышеуказанной программы муниципальному образованию были выделены средства краевого бюджета в сумме 10 000,00 тыс.руб., софинансирование из городского бюджета -1 000тыс.руб. На данные средства выполнен ремонт участка дороги проспекта Центрального (от многоквартирного дома № 156 Пионерного микрорайона до здания № 14 микрорайона Берлин).

В целях повышения безопасности дорожного движения в бюджете города выделяются средства на выполнение работ по организации безопасности дорожного движения: содержание и ремонт существующих средств регулирования дорожного движения. Поэтапно выделяются средства на разработку проектов организации дорожного движения.

Таким образом, реализация данной муниципальной программы позволит не только поддерживать существующие автомобильные дороги и средства регулирования дорожного движения, но и проводить работы по развитию и модернизации улично-дорожной сети.

**3.Приоритеты и цели социально-экономического развития транспортной системы (описание целей и задач)**

Целью муниципальной программы является:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением и модернизацией существующей сети автодорог за счет проведения комплекса работ по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту, а также повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить комплекс мероприятий, предусмотренный следующими подпрограммами:

Задача1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог:

Подпрограмма 1 - Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог;

Задача 2. Безопасность дорожного движения и повышение доступности транспортных услуг для населения муниципального образования

Подпрограмма 2 - Повышение безопасности дорожного движения.

В результате решения вышеуказанных задач уровень оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности, автомобильных дорог существенно повысится.

**4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы**

Реализация отдельных мероприятий Программы не предусмотрено.

**5. Прогноз конечных результатов реализации программы**

Конечными результатами реализации программы являются:

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач;

повышение уровня безопасности транспортной системы и снижение вредного воздействия на окружающую среду;

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

Целевые индикаторы и показатели, позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации, представлены в приложении №№ 1,2 к паспорту Программы.

**6. Перечень подпрограмм**

Подпрограмма 1. - Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог.

Срок реализации подпрограммы – 2014-2019 годы.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- повысить качество выполняемых дорожных работ.

Подпрограмма 2. - Повышение безопасности дорожного движения.

Срок реализации подпрограммы – 2014-2019 годы.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и существующих средств регулирования дорожного движения;

- снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- создать условия для безубыточной деятельности организаций транспортного комплекса.

**7. Распределение планируемых расходов программы**

Распределение планируемых расходов программы представлено в приложении № 1 к Программе. Распределение планируемых объемов финансирования по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении № 2 к Программе.

**8. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования**

Выполнение мероприятий программы в 2014 - 2019 годах предусматривает финансирование – 215 135,65 тыс. руб., в том числе по годам и источникам:

2014 г. – 31 209,47 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 16 729,87 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 14 479,60 тыс. руб.;

2015 г. – 55 198,81 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 21 730,61 тыс. руб.

Краевой бюджет – 33 468,20 тыс. руб.;

2016 г. – 60 956,80 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 27 125,10 тыс. руб.

Краевой бюджет – 33 831,70 тыс. руб.;

2017 г. – 22 590,19 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 22 590,19 тыс. руб.;

2018 г. – 22 590,19 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 22 590,19 тыс. руб.;

2019 г. – 22 590,19 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 22 590,19 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета.

**9. Муниципальное задание**

Реализация мероприятий по средствам выполнения муниципального задания данной Программой не предусмотрено.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1  к Паспорту муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» утвержденной Постановлением Администрации города Шарыпово от 11.11.2016г. № 215 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Два года, предшевствующие реализации программы | | Годы реализации программы | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ЦЕЛЬ: 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | % | Х | отраслевой мониторинг | 56,6 | 51,27 | 50,2 | 49,54 | 48,68 | 47,81 | 47,81 |
|  | Целевой показатель 2 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | Х | отраслевой мониторинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | кв.м. | 0,20 | отраслевой мониторинг | 334,59 | 357,6 | 382,2 | 400,2 | 410,2 | 430,2 | 430,2 |
| % | 32,00 | 37,20 | 39,90 | 41,80 | 42,90 | 44,90 | 44,90 |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности сети | % | 0,30 | отраслевой мониторинг | 1,30 | 1,80 | 2,80 | 3,80 | 5,30 | 6,90 | 6,90 |
| Задача 2. Безопасность дорожного движения и повышение доступности транспортных услуг для населения муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество средств регулирования дорожного движения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | ед. | 0,30 | отраслевой мониторинг | 1512 | 1516 | 1641 | 1700 | 1740 | 1760 | 1760 |
| 2.2. | Фактическое выполнение программы пассажирских перевозок по муниципальному заказу к утвержденной программе | % | 0,20 | отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» утвержденной Постановлением Администрации города Шарыпово от 11.11.2016г. № 215 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значения целевых показателей на долгосрочный период | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица  измерения | Два года, предшевствующие реализации программы | | Годы реализации программы | | | | | Долгосрочный период по годам | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ЦЕЛЬ: 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | % | 56,60 | 51,27 | 50,20 | 49,54 | 48,68 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 |
| 2. | Целевой показатель 2 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | | |  |  |  | | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово от 11.11.2016г. № 215 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |
| Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |
| Статус (государственная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | | Наименование ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | | | | ВР | | 2014 | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Итого на период 2014-2019гг. |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 31 209,47 | | | 55 198,81 | | 60 956,80 | | 22 590,19 | | 22 590,19 | | 22 590,19 | | 215 135,65 |
| в том числе по ГРБС: | |  |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | Х | Х | | | | Х | | 22 514,75 | | | 40 940,31 | | 44 053,40 | | 5 686,79 | | 5 686,79 | | 5 686,79 | | 124 568,83 |
| Администрация города Шарыпово | | 005 | Х | Х | | | | Х | | 8 694,72 | | | 14 258,50 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 90 566,82 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 20 313,80 | | | 38 167,76 | | 41 347,30 | | 3 413,70 | | 3 413,70 | | 3 413,70 | | 110 069,96 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | |  | Х | Х | | | | Х | | 20 313,80 | | | 38 167,76 | | 41 347,30 | | 3 413,70 | | 3 413,70 | | 3 413,70 | | 110 069,96 |
| мероприятие 1 подпрограммы 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета города | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 5,80 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5,80 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0918719 | | | | 244 | | 5,80 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5,80 |
| мероприятие 2 подпрограммы 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета города | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 2 470,70 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 470,70 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0918719 | | | | 244 | | 2 470,70 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 470,70 |
| мероприятие 3 подпрограммы 1 | Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда города Шарыпово | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 1 412,00 | | | 1 451,80 | | 2 057,00 | | 1 728,80 | | 1 728,80 | | 1 728,80 | | 10 107,20 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0918578; 0910085780 | | | | 244 | | 1 412,00 | | | 1 451,80 | | 2 057,00 | | 1 728,80 | | 1 728,80 | | 1 728,80 | | 10 107,20 |
| мероприятие 4 подпрограммы 1 | Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения за счет бюджета города | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 500,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0918718 | | | | 244 | | 500,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 |
| мероприятие 5 подпрограммы 1 | Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 9 432,80 | | | 21 852,90 | | 17 787,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 49 072,90 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0917508; 091007393А | | | | 244 | | 9 432,80 | | | 21 852,90 | | 17 787,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 49 072,90 |
| мероприятие 6 подпрограммы 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части ремонта участка асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Советской в п.Дубинино в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог" | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 1 492,50 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 492,50 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0918754 | | | | 244 | | 1 492,50 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 492,50 |
| мероприятие 7 подпрограммы 1 | Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет краевого бюджета | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0917743 | | | | 244 | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| мероприятие 8 подпрограммы 1 | Долевое финансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 0,00 | | | 22,00 | | 177,87 | | 184,90 | | 184,90 | | 184,90 | | 754,57 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 09100S5080 | | | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 184,90 | | 184,90 | | 184,90 | | 554,70 |
| 133 | 0409 | 0918766; 09100S393A | | | | 244 | | 0,00 | | | 22,00 | | 177,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 199,87 |
| мероприятие 9 подпрограммы 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек за счет средств дорожного фонда Красноярского края | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 0,00 | | | 11 615,30 | | 13 079,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 24 694,70 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0917594; 091007393Б | | | | 244 | | 0,00 | | | 11 615,30 | | 13 079,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 24 694,70 |
| мероприятие 10 подпрограммы 1 | Долевое финансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов за счет средств дорожного фонда Красноярского края | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 0,00 | | | 1 161,70 | | 948,60 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 6 610,30 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 9200S5090 | | | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 4 500,00 |
| 133 | 0409 | 0918769; 09100S393Б | | | | 244 | | 0,00 | | | 1 161,70 | | 948,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 110,30 |
| мероприятие 11 подпрограммы 1 | Оплата работ (услуг) на выполнение инженерно-топографических планов местности для проектирования пешеходной связи от автобусной остановки в микрорайоне Северный до пешеходного перехода на улице Российской в г.Шарыпово | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 0,00 | | | 139,92 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 139,92 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0918783 | | | | 244 | | 0,00 | | | 139,92 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 139,92 |
| мероприятие 12 подпрограммы 1 | Устройство пешеходной связи от автобусной остановки в микрорайоне Северный до пешеходного перехода на улице Российской в г.Шарыпово | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 0,00 | | | 1 924,14 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 924,14 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0918785 | | | | 244 | | 0,00 | | | 1 924,14 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 924,14 |
| мероприятие 13 подпрограммы 1 | Долевое финансирование на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 09100S3940 | | | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| мероприятие 14 подпрограммы 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств дорожного фонда Красноярского края | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 0,00 | | | 0,00 | | 2 732,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 732,30 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0910073940 | | | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | 2 732,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 732,30 |
| мероприятие 15 подпрограммы 1 | Ремонт участков внутриквартальных автомобильных дорог и тротуаров на территории города Шарыпово | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 0,00 | | | 0,00 | | 4 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 500,00 |
| в том числе по ГРБС: | |  |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0910088160 | | | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | 4 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 500,00 |
| мероприятие 16 подпрограммы 1 | Оплата услуг по оценке качества работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 0,00 | | | 0,00 | | 64,93 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 64,93 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0910088170 | | | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | 64,93 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 64,93 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 10 895,67 | | | 17 031,05 | | 19 609,50 | | 19 176,49 | | 19 176,49 | | 19 176,49 | | 105 065,69 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Администрация города Шарыпово | |  | Х | Х | | | | Х | | 8 694,72 | | | 14 258,50 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 90 566,82 |
| МКУ "СГХ" | |  | Х | Х | | | | Х | | 2 200,95 | | | 2 772,55 | | 2 706,10 | | 2 273,09 | | 2 273,09 | | 2 273,09 | | 14 498,87 |
| мероприятие 1 подпрограммы 2 | Выполнение работ (услуг) по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения на участках автодорог местного значения | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 990,00 | | | 2 772,55 | | 322,74 | | 2 273,09 | | 2 273,09 | | 2 273,09 | | 10 904,56 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0928720; 0920087200 | | | | 244 | | 990,00 | | | 2 772,55 | | 322,74 | | 2 273,09 | | 2 273,09 | | 2 273,09 | | 10 904,56 |
| мероприятие 2 подпрограммы 2 | Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 8 694,72 | | | 14 258,50 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 90 566,82 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Администрация города Шарыпово | | 005 | 0408 | 0928721; 0920087210 | | | | 810 | | 8 694,72 | | | 14 258,50 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 90 566,82 |
| мероприятие 3 подпрограммы 2 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 46,80 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 46,80 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0927491 | | | | 244 | | 46,80 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 46,80 |
| мероприятие 4 подпрограммы 2 | Софинансирование мероприятий по приобретению и установке дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 4,68 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,68 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0928742 | | | | 244 | | 4,68 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,68 |
| мероприятие 5 подпрограммы 2 | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения, в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 1 159,47 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 159,47 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0928755 | | | | 244 | | 1 159,47 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 159,47 |
| мероприятие 6 подпрограммы 2 | Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 0,00 | | | 0,00 | | 232,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 232,80 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0920074920 | | | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | 232,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 232,80 |
| мероприятие 7 подпрограммы 2 | Долевое финансирование на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 0,00 | | | 0,00 | | 46,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 46,56 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 09200S4920 | | | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | 46,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 46,56 |
| мероприятие 8 подпрограммы 2 | Устройство светофорных объектов на территории города Шарыпово | | всего расходные обязательства по программе | | Х | Х | Х | | | | Х | | 0,00 | | | 0,00 | | 2 104,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 104,00 |
| в том числе по ГРБС: | |  | Х | Х | | | | Х | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | 0920088140 | | | | 244; 414 | | 0,00 | | | 0,00 | | 2 104,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 104,00 |
|  |  | |  | |  |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово от 11.11.2016г. № 215 | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |
| Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и краевого бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | |  | |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 | | Итого на период 2014-2019гг. |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» | | Всего | | 31 209,47 | | 55 198,81 | | 60 956,80 | | 22 590,19 | 22 590,19 | | 22 590,19 | | 215 135,65 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | | 14 479,60 | | 33 468,20 | | 33 831,70 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 81 779,50 |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 16 729,87 | | 21 730,61 | | 27 125,10 | | 22 590,19 | 22 590,19 | | 22 590,19 | | 133 356,15 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог | | Всего | | 20 313,80 | | 38 167,76 | | 41 347,30 | | 3 413,70 | 3 413,70 | | 3 413,70 | | 110 069,96 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | | 14 432,80 | | 33 468,20 | | 33 598,90 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 81 499,90 |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 5 881,00 | | 4 699,56 | | 7 748,40 | | 3 413,70 | 3 413,70 | | 3 413,70 | | 28 570,06 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 1 подпрограммы 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета города | | Всего | | 5,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5,80 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 5,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5,80 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 2 подпрограммы 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета города | | Всего | | 2 470,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 470,70 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 2 470,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 470,70 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 3 подпрограммы 1 | Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда города Шарыпово | | Всего | | 1 412,00 | | 1 451,80 | | 2 057,00 | | 1 728,80 | 1 728,80 | | 1 728,80 | | 10 107,20 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 1 412,00 | | 1 451,80 | | 2 057,00 | | 1 728,80 | 1 728,80 | | 1 728,80 | | 10 107,20 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 4 подпрограммы 1 | Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения за счет бюджета города | | Всего | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 5 подпрограммы 1 | Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | | Всего | | 9 432,80 | | 21 852,90 | | 17 787,20 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 49 072,90 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | | 9 432,80 | | 21 852,90 | | 17 787,20 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 49 072,90 |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 6 подпрограммы 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части ремонта участка асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Советской в п.Дубинино в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог" | | Всего | | 1 492,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 492,50 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 1 492,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 492,50 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 7 подпрограммы 1 | Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет краевого бюджета | | Всего | | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 8 подпрограммы 1 | Долевое финансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов | | Всего | | 0,00 | | 22,00 | | 177,87 | | 184,90 | 184,90 | | 184,90 | | 754,57 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 0,00 | | 22,00 | | 177,87 | | 184,90 | 184,90 | | 184,90 | | 754,57 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 9 подпрограммы 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек за счет средств дорожного фонда Красноярского края | | Всего | | 0,00 | | 11 615,30 | | 13 079,40 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 24 694,70 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | | 0,00 | | 11 615,30 | | 13 079,40 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 24 694,70 |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 10 подпрограммы 1 | Долевое финансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов за счет средств дорожного фонда Красноярского края | | Всего | | 0,00 | | 1 161,70 | | 948,60 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 6 610,30 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 0,00 | | 1 161,70 | | 948,60 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 6 610,30 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 11 подпрограммы 1 | Оплата работ (услуг) на выполнение инженерно-топографических планов местности для проектирования пешеходной связи от автобусной остановки в микрорайоне Северный до пешеходного перехода на улице Российской в г.Шарыпово | | Всего | | 0,00 | | 139,92 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 139,92 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 0,00 | | 139,92 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 139,92 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 12 подпрограммы 1 | Устройство пешеходной связи от автобусной остановки в микрорайоне Северный до пешеходного перехода на улице Российской в г.Шарыпово | | Всего | | 0,00 | | 1 924,14 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 924,14 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 0,00 | | 1 924,14 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 924,14 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 13 подпрограммы 1 | Долевое финансирование на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 14 подпрограммы 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств дорожного фонда Красноярского края | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 2 732,30 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 732,30 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | | 0,00 | | 0,00 | | 2 732,30 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 732,30 |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 15 подпрограммы 1 | Ремонт участков внутриквартальных автомобильных дорог и тротуаров на территории города Шарыпово | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 4 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 500,00 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 4 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 500,00 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 16 подпрограммы 1 | Оплата услуг по оценке качества работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 64,93 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 64,93 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 64,93 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 64,93 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения | | Всего | | 10 895,67 | | 17 031,05 | | 19 609,50 | | 19 176,49 | 19 176,49 | | 19 176,49 | | 105 065,69 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | | 46,80 | | 0,00 | | 232,80 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 279,60 |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 10 848,87 | | 17 031,05 | | 19 376,70 | | 19 176,49 | 19 176,49 | | 19 176,49 | | 104 786,09 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 1 подпрограммы 2 | Выполнение работ (услуг) по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения на участках автодорог местного значения | | Всего | | 990,00 | | 2 772,55 | | 322,74 | | 2 273,09 | 2 273,09 | | 2 273,09 | | 10 904,56 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 990,00 | | 2 772,55 | | 322,74 | | 2 273,09 | 2 273,09 | | 2 273,09 | | 10 904,56 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 2 подпрограммы 2 | Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам | | Всего | | 8 694,72 | | 14 258,50 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 90 566,82 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 8 694,72 | | 14 258,50 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 90 566,82 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 3 подпрограммы 2 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | | Всего | | 46,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 46,80 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | | 46,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 46,80 |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 4 подпрограммы 2 | Софинансирование мероприятий по приобретению и установке дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | | Всего | | 4,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4,68 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 4,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4,68 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 5 подпрограммы 2 | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения, в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" | | Всего | | 1 159,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 159,47 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 1 159,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 159,47 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 6 подпрограммы 2 | Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 232,80 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 232,80 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | | 0,00 | | 0,00 | | 232,80 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 232,80 |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 7 подпрограммы 2 | Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 46,56 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 46,56 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 46,56 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 46,56 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| мероприятие 8 подпрограммы 2 | Устройство светофорных объектов на территории города Шарыпово | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 2 104,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 104,00 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| краевой бюджет (\*\*) | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| городской бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 2 104,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 104,00 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |

Приложение №3

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово от 11.11. 2016г. № 215

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог  (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |
| Исполнители подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы:  Обеспечение сохранности, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.  Задачи подпрограммы:  1. выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;  2. выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженности сети до 47,81% к 2019г.;  Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию до 44,9% к 2019году. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2019 г.г. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Выполнение мероприятий программы в 2014 - 2019 годах предусматривает финансирование – 110 069,96 тыс. руб., в том числе по годам и источникам:  2014 г. – 20 313,80 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 5 881,00 тыс. руб.;  Краевой бюджет – 14 432,80 тыс. руб.  2015 г. – 38 167,76 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 4 699,56 тыс. руб.;  Краевой бюджет – 33 468,20 тыс. руб.  2016 г. – 41 347,30 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 7 748,40 тыс. руб.;  Краевой бюджет – 33 598,90 тыс. руб.  2017 г. – 3 413,70 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 3 413,70 тыс. руб.  2018 г. – 3 413,70 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 3 413,70 тыс. руб.;  2019 г. – 3 413,70 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 3 413,70 тыс. руб.  Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением Подпрограммы в рамках своих полномочий осуществляют Администрация города Шарыпово, Финансовое управление администрации города Шарыпово, Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |

**2. Основные разделы подпрограммы**

**2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Подпрограмма позволит реализовать проведение социально-значимых мероприятий по обеспечению сохранности, развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования составляет 208,1 км., в том числе с твердым покрытием – 196,0 км. Автомобильные дороги с усовершенствованным типом покрытия в объеме 140,2 км. Протяженность грунтовых дорог составляет 12,1 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 96%.

Также на территории муниципального образования имеется 14 мостов общей протяженностью 229,8 погонных метров, в том числе 9 автомобильных, из которых: 4 водопропускные трубы в полотне автомобильных дорог и 5 пешеходных мостов. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 0,05 километров дорог на 1000 квадратных метров территории;

Основной проблемой дорожного комплекса на протяжении длительного периода времени является недостаточное финансирование данного направления.

С 2008года муниципальное образование получает субсидии краевого бюджета на ремонт автомобильных дорог. За эти годы выполнен ремонт 23,2 км дорог.

Муниципальное образование не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для ремонта и реконструкции, но и для обеспечения всего комплекса работ по содержанию автодорог.

Количественный рост автомобильного парка и современных транспортных средств приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, муниципальное образование получает субсидии краевого бюджета на содержание автомобильных дорог местного значения в рамках реализации мероприятий краевой целевой программы «Дороги Красноярья».

Для выполнения работ по развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципальное образование ежегодно принимало участие в конкурсе на получение средств субсидий краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013годы, утвержденной постановлением правительства Красноярского края от 20.11.2010года № 570-п.

В 2013году в рамках вышеуказанной программы муниципальному образованию были выделены средства краевого бюджета в сумме 10 000,00 тыс.руб., софинансирование из местного бюджета -1 000тыс.руб. На данные средства выполнен ремонт участка дороги проспекта Центрального (от многоквартирного дома № 156 Пионерного микрорайона до здания № 14 микрорайона Берлин).

Таким образом, реализация данной муниципальной программы позволит не только поддерживать существующие автомобильные дороги и средства регулирования дорожного движения, но и проводить работы по развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

**2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Цель подпрограммы:

Обеспечение сохранности, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Задачи программы:

1. выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

2. выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Целевой индикатор:

Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженности сети до 47,81% к 2019г.

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию до 44,9% к 2019 году.

**2.3. Механизм реализации подпрограммы**

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и городского бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» (Далее – учреждение).

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Финансирование Подпрограммы по годам осуществляется в пределах средств, определенных на ее реализацию.

**2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Организация управления Подпрограммой осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Служба городского хозяйства».

Руководители учреждений, определенные Исполнителями Подпрограммы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Подпрограммы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

**2.5. Оценка социально – экономической эффективности**

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- повысить качество выполняемых дорожных работ.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса.

**2.6. Мероприятия подпрограммы**

Основные Подпрограммные мероприятия будут сосредоточены на решении задач Подпрограммы.

В ходе реализации Подпрограммных мероприятий планируется выполнить комплекс мероприятий направленных на выполнение текущих регламентных работ по содержанию и выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

Директор МКУ «СГХ» И.В. Шайганова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1  к Паспорту подпрограммы «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог» утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово от 11.11.2016г. № 215 | | | |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. | Цель,целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Два года предшествующие реализации программы | | Годы реализации программы | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | ЦЕЛЬ: Обеспечение сохранности, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженности сети | % | отраслевой мониторинг | 56,6 | 51,27 | 50,2 | 49,54 | 48,68 | 47,81 | 47,81 |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | кв.м. | отраслевой мониторинг | 334,59 | 357,6 | 382,2 | 400,2 | 410,2 | 430,2 | 430,2 |
| % | 32,00 | 37,20 | 39,90 | 41,80 | 42,90 | 44,90 | 44,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | Приложение № 2 к Паспорту подпрограммы Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог» утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово от 11,11. 2016г. № 215 | | | | | |
| Перечень мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | | | | |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | | РзПр | | ЦСР | | ВР | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | Итого на период 2014-2018гг. |
| ЦЕЛЬ: Обеспечение сохранности, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | |  | |  | |  | |  | | 13 321,30 | | | 25 390,76 | | | 20 022,07 | | | 1 913,70 | | | 1 913,70 | | | 1 913,70 | | 64 475,23 | | Содержание 208,1 км автомобильных дорог |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета города | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 0918719 | | 244 | | 5,80 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5,80 | |
| Долевое финансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 09100S5080 | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 184,90 | | | 184,90 | | | 184,90 | | 554,70 | |
| 133 | | 0409 | | 0918766; 09100S393А | | 244 | | 0,00 | | | 22,00 | | | 177,87 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 199,87 | |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета города | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 0918719 | | 244 | | 2 470,70 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 2 470,70 | |
| Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда города Шарыпово | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 0918578; 0910085780 | | 244 | | 1 412,00 | | | 1 451,80 | | | 2 057,00 | | | 1 728,80 | | | 1 728,80 | | | 1 728,80 | | 10 107,20 | |
| Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 0917508; 091007393А | | 244 | | 9 432,80 | | | 21 852,90 | | | 17 787,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 49 072,90 | |
| Оплата работ (услуг) на выполнение инженерно-топографических планов местности для проектирования пешеходной связи от автобусной остановки в микрорайоне Северный до пешеходного перехода на улице Российской в г.Шарыпово | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 0918783 | | 244 | | 0,00 | | | 139,92 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 139,92 | |  |
| Устройство пешеходной связи от автобусной остановки в микрорайоне Северный до пешеходного перехода на улице Российской в г.Шарыпово | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 0918785 | | 244 | | 0,00 | | | 1 924,14 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 924,14 | |  |
| Задача 2 Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | |  | |  | |  | |  | | 6 992,50 | | | 12 777,00 | | | 21 325,23 | | | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | 45 594,73 | |  |
| Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения за счет бюджета города | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 0918718 | | 244 | | 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 500,00 | |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части ремонта участка асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Советской в п.Дубинино в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог" | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 0918754 | | 244 | | 1 492,50 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 492,50 | |  |
| Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет краевого бюджета | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 0917743 | | 244 | | 5 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 | |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек за счет средств дорожного фонда Красноярского края | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 0917594; 091007393Б | | 244 | | 0,00 | | | 11 615,30 | | | 13 079,40 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 24 694,70 | |  |
| Долевое финансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов за счет средств дорожного фонда Красноярского края | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 9200S5090 | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | 4 500,00 | |  |
| 133 | | 0409 | | 0918769; 09100S393Б | | 244 | | 0,00 | | | 1 161,70 | | | 948,60 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 2 110,30 | |  |
| Долевое финансирование на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 09100S3940 | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств дорожного фонда Красноярского края | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 0910073940 | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 732,30 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 2 732,30 | |  |
| Ремонт участков внутриквартальных автомобильных дорог и тротуаров на территории города Шарыпово | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 0910088160 | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 4 500,00 | |  |
| Оплата услуг по оценке качества работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог | МКУ "СГХ" | | 133 | | 0409 | | 0910088170 | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 64,93 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 64,93 | |  |
| В том числе: |  | |  | |  | |  | |  | | 20 313,80 | | | 38 167,76 | | | 41 347,30 | | | 3 413,70 | | | 3 413,70 | | | 3 413,70 | | 110 069,96 | |  |
| ГРБС1 | МКУ "СГХ" | |  | |  | |  | |  | | 20 313,80 | | | 38 167,76 | | | 41 347,30 | | | 3 413,70 | | | 3 413,70 | | | 3 413,70 | | 110 069,96 | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |

Приложение №4

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово от 11.11.2016г. № 215

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Повышение безопасности дорожного движения (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |
| Исполнители подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» 2. Администрация города Шарыпово |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»  2. Администрация города Шарыпово |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы:  Обеспечение безопасности дорожного движения.  Задачи подпрограммы:   1. выполнение текущих регламентных работ по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения; 2. создание условий для безубыточной деятельности организаций транспортного комплекса. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Количество средств регулирования дорожного движения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов – 1760 ед. к 2019 году |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2019 г.г. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы в 2014 - 2019 годах предусматривает финансирование – 105 065,69 тыс. руб., в том числе по годам и источникам:  2014 г. – 10 895,67 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 10 848,87 тыс. руб.;  Краевой бюджет – 46,80 тыс. руб.;  2015 г. – 17 031,05 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 17 031,05 тыс. руб..  2016 г. – 19 609,50 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 19 376,70 тыс. руб.  Краевой бюджет – 232,80 тыс. руб.;  2017 г. – 19 176,49 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 19 176,49 тыс. руб.;  2018 г. – 19 176,49 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 19 176,49 тыс. руб.;  2019 г. – 19 176,49 тыс. руб., в том числе:  Городской бюджет – 19 176,49 тыс. руб.  Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением Подпрограммы в рамках своих полномочий осуществляют Администрация города Шарыпово, Финансовое управление администрации города Шарыпово, Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |

**Основные разделы подпрограммы**

**2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Одной из самых острых социально-экономических проблем является высокая аварийность на автомобильных дорогах.

Быстрый рост автомобилизации с каждым годом увеличивает городской автомобильный парк и количество вовлекаемых в сферу дорожного движения людей. Рост автомобильного парка и объема перевозок ведет к увеличению интенсивности движения, что приводит к возникновению транспортных проблем при движении по автомобильным дорогам.

Переменный режим движения, частые остановки и скопления автомобилей на перекрестках являются причинами повышенного загрязнения воздуха муниципального образования продуктами неполного сгорания топлива. Городское население постоянно подвержено воздействию транспортного шума и отработавших газов.

Одновременно растет и количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых гибнут и получают ранения люди. При этом на перекрестках, занимающих незначительную часть территории города, концентрируется более 30% всех ДТП.

Обеспечение безопасного движения в городских условиях требует применения комплекса мероприятий планировочного и организационного характера.

Организационные мероприятия способствуют упорядочению движения на уже существующей улично-дорожной сети. К числу таких мероприятий относятся установка технических средств регулирования дорожного движения. В то время как организация мероприятий планировочного характера требует, помимо значительных капиталовложений, довольно большого периода времени, организационные мероприятия способны привести к сравнительно быстрому эффекту, а в ряде случаев организационные мероприятия выступают в роли единственного средства для решения транспортной проблемы.

При реализации мероприятий по организации дорожного движения особая роль принадлежит внедрению технических средств: дорожных знаков, средств светофорного регулирования, дорожных ограждений и направляющих устройств. При этом светофорное регулирование является одним из основных средств обеспечения безопасности движения на перекрестках. Опыт внедрения светофорного регулирования свидетельствует об его эффективности в решении транспортных проблем.

Организация дорожного движения представляет собой комплекс инженерных и организационных мероприятий на существующей улично-дорожной сети, обеспечивающих безопасность и достаточную скорость транспортных и пешеходных потоков. К числу таких мероприятий относится управление дорожным движением, которое, как правило, решает задачи воздействия на тот или иной объект с целью улучшения его функционирования.

Сущность управления заключается в том, чтобы обязывать водителей и пешеходов, запрещать или рекомендовать им совершение тех или иных действий в интересах обеспечения безопасности дорожного движения.

Применение светофорного регулирования позволяет снизить общее количество ДТП на 5-10%.

Наряду с нарушениями водителями и пешеходами Правил дорожного движения особую роль в совершении ДТП играют сопутствующие факторы, в том числе и неудовлетворительное состояние технических средств организации дорожного движения. В числе наиболее распространенных причин таких ДТП входят: отсутствие, повреждение или неправильное применение дорожно-знаковой информации.

Определение очагов аварийности обосновывает принятие управленческих решений и назначение инженерных мероприятий по повышению безопасности движения, а также позволяет осуществлять оперативное вмешательство в складывающуюся неблагоприятную дорожную ситуацию с целью улучшения условий для движения и охраны жизни граждан.

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения должны быть направлены на снижение тяжести ДТП в результате регламентации скоростей движения и обеспечения контроля скоростных режимов и поведения водителей в местах повышенной опасности, а также проведение работ по устранению неудовлетворительных дорожных условий.

**2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Цель подпрограммы:

Обеспечение безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

1. выполнение текущих регламентных работ по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения;
2. создание условий для безубыточной деятельности организаций транспортного комплекса.

Целевой индикатор:

Количество средств регулирования дорожного движения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов – 1760 ед. к 2019 году

**2.3. Механизм реализации подпрограммы**

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» (Далее – учреждение).

Финансирование отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование подпрограммы по годам осуществляется в пределах средств, определенных на ее реализацию.

**2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Организация управления Подпрограммой осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Служба городского хозяйства».

Руководители учреждений, определенные Исполнителями Подпрограммы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Подпрограммы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

**2.5. Оценка социально – экономической эффективности**

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и существующих средств регулирования дорожного движения;

- снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения

- создать условия для безубыточной деятельности организаций транспортного комплекса.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан.

**2.6. Мероприятия подпрограммы**

Основные Подпрограммные мероприятия будут сосредоточены на решении задач Подпрограммы.

В ходе реализации Подпрограммных мероприятий планируется выполнить комплекс мероприятий направленных на выполнение текущих регламентных работ по содержанию, ремонту и устройству средств регулирования дорожного движения.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1  к Паспорту подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово от 11.11.2016г. № 215 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. | Цель,целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Два года предшествующие реализации программы | | Годы реализации программы | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | ЦЕЛЬ: Обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество средств регулирования дорожного движения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | ед. | отраслевой мониторинг | 1512 | 1516 | 1641 | 1700 | 1740 | 1760 | 1760 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | Приложение № 2 к Паспорту подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово от 11.11. 2016г. № 215 | | |
| Перечень мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | | | | ВР | | 2014 | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Итого на период 2014-2019гг. |
| ЦЕЛЬ: Обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Выполнение текущих регламентных работ по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения | |  | |  |  | |  | | |  | | 1 041,48 | | | | 2 772,55 | | 322,74 | | 2 273,09 | | 2 273,09 | | 2 273,09 | | 10 956,04 |  |
| Выполнение работ (услуг) по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения на участках автодорог местного значения | | МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | | 0928720; 0920087200 | | | 244 | | 990,00 | | | | 2 772,55 | | 322,74 | | 2 273,09 | | 2 273,09 | | 2 273,09 | | 10 904,56 | Надлежащее содержание 13 светофорных объектов и 1747 дорожных знаков |
| Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | | МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | | 0927491 | | | 244 | | 46,80 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 46,80 | Установка 4 знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы) |
| Софинансирование мероприятий по приобретению и установке дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | | МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | | 0928742 | | | 244 | | 4,68 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,68 |
| Задача 2 Создание условий для безубыточной деятельности организаций транспортного комплекса | |  | |  |  | |  | | |  | | 9 854,19 | | | | 14 258,50 | | 19 286,76 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 94 109,65 |  |
| Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам | | Администрация города Шарыпово | | 005 | 0408 | | 0928721; 0920087210 | | | 810 | | 8 694,72 | | | | 14 258,50 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 90 566,82 |  |
| Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения, в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" | | МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | | 0928755 | | | 244 | | 1 159,47 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 159,47 |  |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | | 0920074920 | | | 244 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 232,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 232,80 |  |
| Долевое финансирование на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах | | МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | | 09200S4920 | | | 244 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 46,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 46,56 |  |
| Устройство светофорных объектов на территории города Шарыпово | | МКУ "СГХ" | | 133 | 0409 | | 0920088140 | | | 244; 414 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 2 104,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 104,00 |  |
| В том числе: | |  | |  |  | |  | | |  | | 10 895,67 | | | | 17 031,05 | | 19 609,50 | | 19 176,49 | | 19 176,49 | | 19 176,49 | | 105 065,69 |  |
| ГРБС1 | | МКУ "СГХ" | |  |  | |  | | |  | | 2 200,95 | | | | 2 772,55 | | 2 706,10 | | 2 273,09 | | 2 273,09 | | 2 273,09 | | 14 498,87 |  |
| ГРБС2 | | Администрация города Шарыпово | |  |  | |  | | |  | | 8 694,72 | | | | 14 258,50 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 16 903,40 | | 90 566,82 |  |