2021год

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» с участием средств краевого бюджета, выделенных в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»

Благоустройство дворовых территорий:

Общественная комиссия в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу приняла решение включить в муниципальную программу на 2021год 4 дворовые территории, набравшие наибольшее количество баллов:

Второй микрорайон, д. 1/21, 1/22,1/26;

Шестой микрорайон, д. 50

По решению общих собраний собственников жилых помещений данных домов выполнены работы по ремонту дворовых проездов: замена бортовых камней, ремонт асфальтобетонных покрытий с устройством нового слоя в границах кадастровых участков.

Цена контракта по итогу электронного аукциона 5 255,7тыс .руб. Средства экономии в сумме 288,7тыс.руб. (без учета средств граждан) решением общественной комиссии по развитию городской среды направлены на выполнение дополнительных работ по благоустройству сквера Молодежный в гп. Дубинино.

Работы по контракту завершены 12.08.2021г.

Благоустройство общественной территории – сквера Молодежный

Стоимость работ- 13,5млн.руб. По итогу электронных аукционов заключено два муниципальных контракта с победителем - ООО «Монтажспецстрой». Один основной и второй на средства экономии. Решением общественной комиссии по развитию городской среды средства экономии по итогу первого аукциона направлены на выполнение дополнительных объемов работ по увеличению площади детской площадки и дополнительному приобретению детского игрового оборудования.

По итогу реализации проекта с учетом дополнительных работ выполнены следующие объемы работ:

- Установка поребрика на тротуарах и площадках - 1690м;

- устройство асфальтобетонных покрытий - 2926кв.м.;

- устройство резинового покрытия на детской и спортивной площадках -408кв.м.;

- лестницы и пандусы для маломобильных групп населения;

- укладка тактильной плитки на пешеходных переходах -12шт.;

- устройство сетей уличного освещения с установкой -57 фонарей;

- установка спортивных тренажеров и воркаут комплекса - 7шт;

- установка детского игрового оборудования - 8шт;

- установка скамей - 41шт;

- установка урн - 17шт.

Работы по контракту завершены 07.10.2021г.